# Team Manifesto

### Proyek: Aplikasi Mobile Kantin Pintar Kampus

Deliverable B  Komunikasi Tertulis & Resolusi Konflik

## 1. Latar Belakang & Tujuan Dokumen

Tim Scrum kami mengambil alih proyek Aplikasi Mobile Kantin Pintar Kampus setelah tim sebelumnya bubar akibat konflik internal, dengan sisa waktu 2 minggu menuju deployment. Kondisi yang kami warisi:

| Masalah Tim Lama | Akar Penyebab |
| --- | --- |
| Backend & frontend saling menyalahkan | Format data JSON berubah tanpa komunikasi/dokumentasi |
| Progres stagnan di 50% | Tidak ada pembagian tugas & alur kerja yang jelas |
| Product Owner marah-marah | Tidak ada transparansi progres & saluran komunikasi yang sehat |
| Kode berantakan, tanpa dokumentasi | Tidak ada SOP Code Review dan standar kerja |

Dokumen ini adalah kebijakan tim (Team Manifesto) yang kami sepakati bersama agar pola konflik di atas tidak terulang dalam 2 minggu ke depan. Setiap aturan di bawah ini secara langsung menjawab satu masalah spesifik yang menyebabkan proyek lama gagal.

## 1. Tim Scrum

| Role | Tanggung Jawab |
| --- | --- |
| Product Owner | Menentukan kebutuhan sistem dan prioritas fitur |
| Scrum Master | Memastikan proses Scrum berjalan dengan baik serta menghilangkan hambatan tim |
| Backend Developer | Mengembangkan API dan database |
| Frontend Developer | Mengembangkan antarmuka aplikasi mobile |
| UI/UX Designer | Mendesain tampilan dan pengalaman pengguna |
| Quality Assurance (QA) | Melakukan pengujian dan memastikan kualitas aplikasi |

## Visi Tim

Kami berkomitmen menyelesaikan proyek Aplikasi Mobile Kantin Pintar Kampus secara profesional dengan mengutamakan komunikasi yang terbuka, kerja sama tim, kualitas perangkat lunak, serta kepuasan Product Owner — sekaligus memulihkan kepercayaan yang sempat hilang akibat kegagalan tim sebelumnya.

## Nilai-Nilai Tim

- Komunikasi Terbuka

- Saling Menghargai

- Bertanggung Jawab

- Transparansi

- Kolaborasi

- Disiplin

- Continuous Improvement

## 2. Aturan Kerja Tim

### Daily Scrum

Dilaksanakan setiap hari, maksimal 15 menit.

Agenda:

- Apa yang sudah dikerjakan kemarin?

- Apa yang akan dikerjakan hari ini?

- Hambatan apa yang sedang dihadapi?.

### Sprint Planning

Dilaksanakan di awal sprint untuk menentukan backlog sprint, target sprint, dan membagi tugas ke setiap anggota secara adil.

### Sprint Review

Dilaksanakan setelah sprint selesai: mendemonstrasikan hasil kerja ke Product Owner, menerima masukan, menentukan perbaikan.

### Sprint Retrospective

Dilaksanakan setelah Sprint Review, membahas: hal yang berjalan baik, hal yang perlu diperbaiki, dan rencana peningkatan sprint berikutnya.

## 3. SOP Code Review

### Tujuan

Meningkatkan kualitas kode, menemukan bug lebih awal, dan membangun budaya belajar bersama — bukan ajang saling menyalahkan seperti yang terjadi di tim sebelumnya.

### Aturan Code Review

- Review fokus pada kode, bukan orangnya.

- Gunakan bahasa yang sopan dan profesional.

- Sertakan alasan teknis ketika memberikan masukan.

- Hindari komentar yang menjatuhkan.

- Berikan solusi apabila menemukan masalah, bukan sekadar kritik.

- Pull Request harus disetujui minimal oleh satu reviewer sebelum di-merge.

### Contoh Komentar yang Dilarang:

- "Coding kamu jelek."

- "Ini salah semua."

- "Kamu bikin error terus."

- "Saya tidak mengerti kenapa kamu membuat kode seperti ini."

- "Perbaiki sendiri."

### Contoh Komentar yang Dianjurkan:

- "Bagian ini mungkin bisa dibuat lebih efisien menggunakan fungsi helper."

- "Apakah validasi input dapat ditambahkan untuk mengurangi kemungkinan error?"

- "Saya menyarankan penggunaan nama variabel yang lebih deskriptif agar mudah dipahami."

- "Logika ini sudah berjalan dengan baik, tetapi mungkin dapat dioptimalkan."

- "Terima kasih atas implementasinya. Saya memiliki beberapa saran kecil untuk meningkatkan kualitas kode."

## 4. Git Workflow

Seluruh pengembangan mengikuti Git Flow sederhana.

Branch:

main

develop

feature/login

feature/menu

feature/payment

bugfix/*

hotfix/*

Aturan:

- Tidak diperbolehkan commit langsung ke branch main.

- Seluruh perubahan dilakukan melalui Pull Request.

- Pull Request wajib melalui Code Review (lihat Bagian 3).

### Standar Commit (Conventional Commits)

Feat       : menambahkan fitur login

Fix         : memperbaiki bug autentikasi

Docs      : memperbarui dokumentasi API

Style      : merapikan tampilan UI

Refactor : menyederhanakan fungsi checkout

Test        : menambahkan unit testing

Chore     : memperbarui dependency

## 5. Protokol Komunikasi

### Media Komunikasi

- WhatsApp Group

- Discord / Microsoft Teams

- GitHub Issues

- GitHub Discussion

Jam Kerja : Senin – Jumat, 08.00 – 17.00 WIB

### Jam Koordinasi :

19.00 – 21.00 WIB

### Di Atas Jam 21.00 WIB

Tidak diperbolehkan mengirim pesan koordinasi, kecuali:

- Server mengalami down

- Bug Critical

- Deployment gagal

- Permintaan mendesak dari Product Owner

### Response Time

| Prioritas | Maksimal Respon |
| --- | --- |
| Tinggi | 15 menit |
| Sedang | 1 jam |
| Rendah | Maksimal hari kerja berikutnya |

## 6. Penyelesaian Konflik

Apabila terjadi konflik antar-anggota:

- Diskusi secara langsung terlebih dahulu.

- Apabila belum selesai, melibatkan Scrum Master sebagai mediator.

- Jika masih terjadi perbedaan pendapat, Product Owner menjadi pengambil keputusan akhir.

- Semua keputusan dicatat pada GitHub Issues atau Meeting Notes agar tidak terulang jadi konflik yang sama.

## 7. Dokumentasi API  Solusi untuk Masalah "Format JSON Berubah-ubah"

Seluruh endpoint API wajib didokumentasikan menggunakan Swagger/OpenAPI, mencakup:

- Endpoint

- Method

- Parameter

- Request Body

- Response JSON

- HTTP Status Code

Aturan kunci: Perubahan format JSON tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan seluruh anggota yang terkait (backend & frontend).

## 8. Definition of Done (DoD)

Dinyatakan selesai apabila:

- Kode berhasil dikompilasi

- Tidak terdapat error

- Unit Testing berhasil

- Code Review disetujui

- Dokumentasi diperbarui

- Pull Request telah di-merge

- Product Owner menerima hasil implementasi

## 9. Manajemen Risiko

Risiko

- Perubahan API mendadak

- Konflik anggota

- Keterlambatan tugas (sisa waktu 2 minggu)

- Bug saat deployment

- Dokumentasi tidak diperbarui

Mitigasi

- Freeze API sebelum Sprint dimulai

- Mediasi oleh Scrum Master

- Pair Programming dan redistribusi tugas

- Melakukan staging dan regression testing

- Dokumentasi menjadi bagian dari Definition of Done

## 10. Komitmen Tim

Kami berkomitmen untuk:

- Menjaga komunikasi yang profesional.

- Menghormati pendapat setiap anggota.

- Mengutamakan kualitas perangkat lunak.

- Menyelesaikan proyek sesuai target sprint dalam sisa waktu 2 minggu.

- Memberikan hasil terbaik kepada Product Owner dan memulihkan kepercayaannya.